| Kode | : | LA\_15 |
| --- | --- | --- |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Daniel Pandapotan Manalu 11322031  2. Trinita Situmorang 11322049  3. Blessherin Gabriela Pangaribuan 11322052  4. Helen Yohana Sihombing 11322053 |
| Topik PA1 | : | Website Pertanian |
| Periode | : | Minggu ke-11 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Pengisian Dokumen SRS dan SDD 2. Menentukan final design |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| --- | --- | --- |
| 14 April 2023 | 3 | 1. Melakukan pengecekan design website 2. Memperbaiki SRS dan SDD |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 April 2023 | 19.00-21.00 | GD 924 | 1. Melanjutkan pengerjaan dokumen 2. Melakukan pengecekan ulang dokumen yang sudah dikerjakan |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala : Penyesuaian waktu antar anggota kelompok

Solusi : Meluangkan waktu kolaboratif untuk melakukan diskusi

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1 minggu ini adalah :

* Mengerjakan SRS dan SDD
* Pengerjaan CDM (Conceptual Data Model) dan PDM (Physical Data Model) pada dokumen SWTD
* Pengisian dokumen LA minggu ke-11
* Pengisian MoM keenam

**Rencana minggu depan :**

* Penyelesaian dokumen SRS
* Melanjutkan codingan tampilan *website*

**Catatan Lain:**

-